SOUK ✦

Cahier de Conception et d'Analyse

SaaS Marketplace Multi-tenant

& Intelligence Artificielle

| Concepteur : | ________________ |
| --- | --- |
| Encadrant : | ________________ |
| Date : | Avril 2026 |
| Version : | v1.0 |

Table des matières

Table des Matières	2

1. Contexte du Projet	3

1.1 Problématique	3

1.2 Vision et Proposition de Valeur	3

2. Acteurs et Rôles	3

3. Fonctionnalités Détaillées	3

3.1 Suite Intelligence Artificielle	3

AI Store Creator	3

AI Product Optimizer	4

3.2 Moteur SaaS et Multi-tenancy	4

3.3 Composants Frontend	4

4. Architecture Technique	5

4.1 Contraintes de Sécurité	5

4.2 Performances	5

5. Diagrammes UML	6

5.1 Diagramme de Cas d'Utilisation	6

5.2 Diagramme de Classes	6

5.3 Diagramme de Séquence — Isolation SaaS	7

6. Dictionnaire de Données	8

7. Tableau de Bord Projet	14

7.1 Matrice des Risques	14

7.2 Suivi Budgétaire	14

7.3 Planning de Développement	15

8. Livrables Attendus	15

9. Exclusions (Hors Périmètre)	15

10. Signatures et Approbations	15

# 1. Contexte du Projet

## 1.1 Problématique

Les artisans locaux du Maroc souffrent d'une fracture numérique profonde. Les outils e-commerce classiques sont complexes, coûteux, et inadaptés aux réalités des petites structures artisanales. Cette situation engendre une exclusion numérique qui freine le développement économique local.

## 1.2 Vision et Proposition de Valeur

Le projet SOUK ✦ est une infrastructure de transformation digitale conçue spécifiquement pour l'écosystème artisanal marocain. En adoptant une architecture SaaS Multi-tenant, SOUK ✦ offre :

- Accessibilité Immédiate : Création de boutique en moins de 2 minutes, sans compétences techniques requises.

- Coûts Partagés : Infrastructure mutualisée réduisant significativement les frais pour les petits artisans.

- Intelligence Assistée : L'IA compense l'absence de compétences en marketing, design et rédaction.

- Multi-tenancy Sécurisée : Isolation totale des données garantissant la confidentialité entre marchands.

# 2. Acteurs et Rôles

Le système utilise un modèle de sécurité RBAC (Role-Based Access Control) hiérarchique pour assurer une séparation nette des responsabilités entre les différents intervenants de la plateforme.

| Acteur | Responsabilité Principale | Permissions Clés |
| --- | --- | --- |
| SuperAdmin | Gouvernance globale | Gestion rôles, Audit logs, Config SaaS |
| Modérateur | Qualité du catalogue | Validation boutiques, Signalements |
| Financier | Flux monétaires | Validation abonnements, Commissions |
| Vendeur | Gestion opérationnelle | Inventaire, IA Design, Commandes |
| Client | Consommation | Achat, Fidélité, Chat temps réel |

# 3. Fonctionnalités Détaillées

## 3.1 Suite Intelligence Artificielle

### AI Store Creator

Analyse du projet artisanal pour générer automatiquement l'identité de marque complète : logo, palette de couleurs, typographie et slogan. Le module utilise l'API Gemini pour proposer des identités visuelles cohérentes avec l'univers artisanal marocain.

### AI Product Optimizer

Génération automatique de fiches produits SEO-friendly avec descriptions persuasives, balises méta optimisées et suggestions de prix basées sur le marché. Chaque description est adaptée à la culture et aux tendances du marché local.

## 3.2 Moteur SaaS et Multi-tenancy

- Isolation des Données : Étanchéité totale via les Scopes Eloquent (TenantScope) — aucune fuite inter-tenant possible.

- Customization Engine : Éditeur de thème en temps réel pour personnaliser la vitrine sans écrire une seule ligne de code.

- Gestion des Abonnements : Plans Free, Standard et Premium avec quotas dynamiques et facturation automatisée.

## 3.3 Composants Frontend

- Admin Dashboard : Modules de modération, audit logs, gestion RBAC et statistiques globales.

- Vendor Dashboard : AI Store Creator, gestion produits, analytics en temps réel, gestion des commandes.

- Client Storefront : Marketplace global, chat temps réel, Smart Checkout, programme de fidélité.

# 4. Architecture Technique

La stack technologique a été sélectionnée pour sa robustesse, sa maturité et sa capacité native à gérer les exigences du multi-tenant à grande échelle.

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 | Multi-tenancy, ORM Eloquent, RBAC natif |
| Frontend | React 18 + Vite | Context API, Performance optimale, HMR |
| Base de données | MySQL 8 | Indexation avancée, JSON columns |
| Intelligence Artificielle | OpenAI / Gemini | Génération de contenu et design |
| Authentification | JWT (JSON Web Tokens) | Sécurité API stateless |
| Infrastructure | VPS Cloud | Scalabilité et haute disponibilité |

## 4.1 Contraintes de Sécurité

- Protection CSRF sur tous les formulaires et endpoints sensibles.

- Chiffrement JWT avec rotation automatique des tokens d'accès.

- Scoping de données au niveau ORM — interdiction absolue d'accès inter-tenant.

- Rate limiting par tenant pour prévenir les abus et les attaques DDoS.

## 4.2 Performances

- Caching Redis des configurations de boutique pour minimiser les requêtes DB.

- Lazy Loading des composants React pour optimiser le First Contentful Paint.

- CDN pour les assets statiques (images, CSS, JS) avec cache-busting automatique.

# 5. Diagrammes UML

## 5.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme présente les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités accessibles selon les rôles RBAC définis.

Figure 1 — Diagramme de Cas d'Utilisation Global SOUK ✦

## 5.2 Diagramme de Classes

Architecture orientée objet du backend Laravel 11. Les relations illustrent l'isolation multi-tenant assurée par le TenantScope Eloquent appliqué sur chaque modèle.

Figure 2 — Diagramme de Classes Technique

## 5.3 Diagramme de Séquence — Isolation SaaS

Ce diagramme modélise le flux complet d'une requête authentifiée à travers la chaîne de middlewares, illustrant l'isolation garantie au niveau ORM.

Figure 3 et 4 — Diagramme de Séquence : Isolation Multi-tenant

# 6. Dictionnaire de Données

Utilisateurs et Profils

Table users

Cette table gère l'authentification et les informations générales de tous les utilisateurs (Clients, Vendeurs, Administrateurs).

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique de l'utilisateur |
| name | String |  | Nom complet de l'utilisateur |
| email | String | Unique | Adresse e-mail de connexion |
| email_verified_at | Timestamp | Nullable | Date et heure de vérification de l'e-mail |
| password | String |  | Mot de passe hashé |
| role | String | Par défaut: 'client' | Rôle de base (superadmin, vendor, client, staff) |
| status | String | Par défaut: 'pending' | Statut du compte (pending, approved, rejected) |
| is_super_admin | Boolean | Par défaut: false | Indique si l'utilisateur a tous les privilèges |
| is_verified | Boolean | Par défaut: false | Badge "Boutique Vérifiée" ou profil de confiance |
| store_slug | String | Nullable, Unique | Identifiant URL unique pour la boutique |
| shop_name | String | Nullable | Nom de la boutique / magasin |
| store_description | Text | Nullable | Description de la boutique |
| project_type | String | Nullable | Catégorie (artisan, vetements, digital, etc.) |
| phone | String | Nullable | Numéro de téléphone de contact |
| city | String | Nullable | Ville de résidence ou d'opération |
| lat | Decimal(10,8) | Nullable | Latitude pour la géolocalisation |
| lng | Decimal(11,8) | Nullable | Longitude pour la géolocalisation |
| logo_url | String | Nullable | Lien vers l'image du logo de la boutique |
| banner_url | String | Nullable | Lien vers l'image de bannière de la boutique |
| theme_settings | JSON | Nullable | Configurations visuelles (couleurs, polices...) |
| loyalty_points | Integer | Par défaut: 0 | Points de fidélité accumulés par le client |
| bio | Text | Nullable | Biographie (Storytelling de l'artisan) |
| remember_token | String | Nullable | Jeton de mémorisation de session |
| created_at | Timestamp |  | Date de création de l'enregistrement |
| updated_at | Timestamp |  | Date de la dernière modification |

Table clients

Informations spécifiques aux utilisateurs ayant le rôle de client.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique du profil client |
| user_id | Int | FK (users.id) | Référence vers l'utilisateur de base |
| phone | String | Nullable | Numéro de téléphone du client |
| shipping_address | Text | Nullable | Adresse de livraison par défaut |
| city | String | Nullable | Ville de résidence |
| loyalty_points | Integer | Par défaut: 0 | Points de fidélité spécifiques |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table vendors

Informations spécifiques aux utilisateurs ayant le rôle de vendeur (artisans, marchands).

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique du profil vendeur |
| user_id | Int | FK (users.id) | Référence vers l'utilisateur de base |
| shop_name | String | Nullable | Nom de la boutique (redondant avec users) |
| store_slug | String | Nullable, Unique | Slug de la boutique |
| description | Text | Nullable | Description de l'activité du vendeur |
| phone | String | Nullable | Numéro de téléphone de l'artisan |
| city | String | Nullable | Ville d'opération |
| logo_url | String | Nullable | Lien vers le logo |
| banner_url | String | Nullable | Lien vers la bannière |
| theme_settings | JSON | Nullable | Paramètres du thème de la vitrine |
| status | String | Par défaut: 'active' | Statut de la boutique (active, suspended) |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table staff

Employés internes ou modérateurs de la plateforme.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique du profil staff |
| user_id | Int | FK (users.id) | Référence vers l'utilisateur de base |
| position | String | Nullable | Poste occupé au sein de SOUK |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

2. Produits et Catalogue

Table products

Entité principale gérant les articles et services proposés sur la plateforme.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique du produit |
| vendor_id | Int | FK (vendors.id) | Artisan / Vendeur propriétaire du produit |
| name | String |  | Nom / Titre du produit |
| description | Text | Nullable | Description détaillée du produit |
| price | Decimal(10,2) |  | Prix de vente standard |
| stock | Integer | Par défaut: 0 | Quantité disponible en stock |
| category | String | Par défaut: 'Artisanat' | Catégorie de classification |
| emoji | String | Nullable | Emoji représentatif pour l'UI |
| image_url | String | Nullable | Image principale du produit |
| is_promo | Boolean | Par défaut: false | Indique si le produit est en promotion |
| promo_price | Decimal(10,2) | Par défaut: 0 | Prix promotionnel si applicable |
| flash_sale_end | Timestamp | Nullable | Date de fin si vente flash en cours |
| is_digital | Boolean | Par défaut: false | Indique s'il s'agit d'un produit numérique |
| file_path | String | Nullable | Lien du fichier si produit digital |
| story_text | Text | Nullable | Texte de storytelling sur la création du produit |
| video_url | String | Nullable | Lien vidéo de démonstration ou de création |
| views_count | Int | Par défaut: 0 | Nombre de vues du produit |
| likes_count | Int | Par défaut: 0 | Nombre de mentions 'J'aime' / Favoris |
| ai_generated | Boolean | Par défaut: false | Indique si des éléments ont été générés par IA |
| tags | JSON | Nullable | Mots-clés (éventuellement générés par IA) |
| status | String | Par défaut: 'active' | État de publication (active, pending, rejected) |
| is_featured | Boolean | Par défaut: false | Mis en avant sur la plateforme |
| created_at | Timestamp |  | Date d'ajout du produit |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

3. Commandes et Panier

Table orders

Enregistre les transactions globales.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Numéro unique de la commande |
| vendor_id | Int | FK (vendors.id) | Boutique concernée par la commande |
| client_id | Int | FK (clients.id), Null | Client inscrit (Nullable si commande invité) |
| client_name | String |  | Nom du client (historisé) |
| client_email | String | Nullable | E-mail de contact du client |
| client_phone | String | Nullable | Téléphone de contact pour la livraison |
| shipping_address | String | Nullable | Adresse exacte de livraison |
| shipping_city | String | Nullable | Ville de livraison |
| delivery_method | String | Par défaut:'standard' | Méthode de livraison (standard, express) |
| total | Decimal(10,2) |  | Montant total de la commande |
| discount | Decimal(10,2) | Par défaut: 0 | Montant total de la remise appliquée |
| payment_method | String | Par défaut: 'cod' | Méthode de paiement (cod, card, virement) |
| coupon_code | String | Nullable | Code promotionnel utilisé |
| status | String | Par défaut: 'pending' | État de la commande (pending, paid, shipped...) |
| affiliate_code | String | Nullable | Code d'affiliation si la vente vient d'un affilié |
| created_at | Timestamp |  | Date de passage de la commande |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification de statut |

Table order_items

Lignes de détail pour chaque commande (produits achetés).

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique de la ligne |
| order_id | Int | FK (orders.id) | Référence vers la commande globale |
| product_id | Int | FK (products.id), Null | Produit acheté (Nullable si le produit est supprimé) |
| product_name | String |  | Snapshot du nom du produit au moment de l'achat |
| quantity | Integer |  | Quantité commandée |
| price | Decimal(10,2) |  | Prix unitaire payé (historisé) |
| created_at | Timestamp |  | Date d'ajout |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

4. Finance et Abonnements

Table packages

Les différents forfaits d'abonnement disponibles pour les vendeurs.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant du forfait |
| name | String |  | Nom commercial du forfait (ex: Basic, Premium) |
| price | Decimal(8,2) | Par défaut: 0 | Prix mensuel / annuel du forfait |
| max_products | Integer | Par défaut: 10 | Limite du nombre de produits autorisés |
| commission_rate | Decimal(5,2) | Par défaut: 10.00 | Taux de commission SOUK (en pourcentage) |
| features | JSON | Nullable | Liste des avantages liés au forfait |
| is_active | Boolean | Par défaut: true | Indique si le forfait est toujours commercialisé |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table subscriptions

Suivi des abonnements actifs des vendeurs.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique de la souscription |
| vendor_id | Int | FK (vendors.id) | Vendeur souscripteur |
| package_id | Int | FK (packages.id) | Forfait choisi |
| status | String | Par défaut: 'active' | État de l'abonnement (active, expired, cancelled) |
| starts_at | Timestamp | Nullable | Date de début de l'abonnement |
| expires_at | Timestamp | Nullable | Date d'expiration de l'abonnement |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table commissions

Suivi des commissions prélevées par la plateforme sur chaque vente.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant unique de la commission |
| order_id | Int | FK (orders.id) | Commande ayant généré la commission |
| vendor_id | Int | FK (vendors.id) | Vendeur sur lequel la commission est prélevée |
| amount | Decimal(10,2) |  | Montant absolu de la commission SOUK |
| rate | Decimal(5,2) | Par défaut: 10.00 | Taux appliqué pour le calcul |
| status | String | Par défaut: 'pending' | État de reversement / paiement |
| created_at | Timestamp |  | Date de calcul de la commission |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

5. Gestion des Accès (RBAC) & Équipes (SOUK Interne)

Table teams

Équipes internes pour l'administration de SOUK.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant de l'équipe |
| name | String |  | Nom de l'équipe |
| type | String | Unique | Département (finance, marketing, moderation...) |
| description | Text | Nullable | Mission de l'équipe |
| supervisor_id | Int | FK (users.id), Null | Chef d'équipe / Superviseur |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table roles

Les différents rôles applicables dans le système ou dans les équipes.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant du rôle |
| team_id | Int | FK (teams.id), Null | Équipe associée (Optionnel) |
| name | String |  | Nom du rôle (Admin, Éditeur, Support) |
| description | String | Nullable | Description des droits généraux |
| scope | String | Par défaut: 'platform' | Portée du rôle (platforme entière ou boutique) |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table permissions

Liste exhaustive de toutes les actions permises dans l'application.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant de la permission |
| name | String | Unique | Nom de l'action (ex: products.moderate) |
| service | String |  | Regroupement logique (marketplace, finance, etc.) |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

Table role_permission (Table pivot)

Associe les permissions à des rôles spécifiques.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| role_id | Int | FK (roles.id) PK | Référence du rôle |
| permission_id | Int | FK (permissions.id) PK | Référence de la permission |

Table user_team_memberships

Affecte les utilisateurs (staff) aux équipes avec un rôle défini.

| Champ | Type | Contraintes / Clé | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int | PK, Auto-increment | Identifiant de l'affectation |
| user_id | Int | FK (users.id) | Utilisateur affecté |
| team_id | Int | FK (teams.id) | Équipe de destination |
| role_id | Int | FK (roles.id) | Rôle exercé dans cette équipe |
| status | String | Par défaut: 'active' | État de l'appartenance (active, suspended) |
| created_at | Timestamp |  | Date de création |
| updated_at | Timestamp |  | Date de modification |

# 7. Tableau de Bord Projet

## 7.1 Matrice des Risques

| Risque Identifié | Impact | Mesure d'Atténuation |
| --- | --- | --- |
| Fuite Multi-tenant | Critique | Tests unitaires systématiques sur les Scopes DB |
| Coûts API IA | Moyen | Rate limiting et caching des réponses AI |
| Surcharge Serveur | Faible | Scaling horizontal et load balancer |

## 7.2 Suivi Budgétaire

| Poste de Dépense | Coût / Mois | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure VPS Cloud | 150 MAD | Scalable selon la charge |
| API OpenAI / Gemini | Variable | Limité par rate limiting |
| Nom de domaine | 100 MAD/an | Inclus dans la première année |

## 7.3 Planning de Développement

| Semaine | Phase | Livrables |
| --- | --- | --- |
| S1 - S2 | Analyse et Conception | Ce document, ERD, maquettes |
| S3 - S5 | Développement Backend | API Laravel, RBAC, Multi-tenancy, IA |
| S6 - S7 | Développement Frontend | Dashboards React, Storefront, Chat |
| S8 | QA et Déploiement | Tests, documentation finale, démo vidéo |

# 8. Livrables Attendus

- Code source complet (Frontend React + Backend Laravel).

- Scripts de migration, Seeders et Factories de test.

- Documentation technique complète (ce document).

- Démonstration vidéo des fonctionnalités clés.

- Rapport final de tests et de couverture de code.

# 9. Exclusions (Hors Périmètre)

- Applications mobiles natives iOS / Android — Focus sur le Web Responsive uniquement.

- Intégration réelle de passerelle de paiement — Simulation de paiement incluse uniquement.

- Support multilingue avancé — Arabe et Français de base, internationalisation complète hors périmètre.

# 10. Signatures et Approbations

| Rôle | Nom & Prénom | Signature & Date |
| --- | --- | --- |
| Concepteur | ________________________________ | ________________________________ |
| Encadrant | ________________________________ | ________________________________ |